# za blanka OP Ozeleniavane.jpg

# З А П О В Е Д

**№ РД-16-11 / 04.02.2025 г.**

гр.Поморие

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.1 и т.3 във вр. с чл. 12, ал.1, т. 1 и чл. 15, ал.3 и ал.4, от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/ НУРВИДГТДОСПДНГП/ и утвърден график от Кмета на Общинa Поморие за Обект 2502/ЛФ 2025 г.

**ЗАПОВЯДВАМ:**

**1.** Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до **16.00 часа на 20.02.2025 г.** за подаване на Оферти от заинтерeсовани лица, които желаят да осъществят комплекс от дейности на територията на Община Поморие в обект 2502/ЛФ2025година.

1.1. За извършване на услугата сеч и извоз до временен склад, както и товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) и за Местното население /МН/ на територията на Община Поморие за населени места- с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, кв. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково и гр. Поморие начално определена обща цена за извършване на дейността, количества и единични цени по категории и сортименти дървесина, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕКТ | ОТДЕЛ, ПОДОТДЕЛ | КАТЕГОРИЯ/  СОРТИМЕНТ | ЦЕНА, ЛВ/ПЛ.М3  БЕЗ ДДС  ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА | ЦЕНА, ЛВ/ПЛ. М3БЕЗ ДДС, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА | ЦЕНА, ЛВ/ПЛ. М3  БЕЗ ДДС,  ДОБИВ +ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА | КОЛИЧЕСТВО,  ПЛ. М3 | ВСИЧКО  ЛВ/ПЛ. М3  БЕЗ ДДС |
| **2502** | 92 а, б, в; 160 к, л; 111 д; 113 а, б; 112 ж; 91 в;  72 а, б, д; 105 а; 143 а, ж, е; 71 б; 138 ж; 158 ж | Едра строителна дървесина -трупи за бичене 18-29 см;  Бл, цр | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 21 | 987,00 |
|  |  | Средна строителна дървесина -технологична;  бл, цр, избк | 38,00 | 41,67 | 79,67 | 129 | 10277,43 |
|  |  | Средна строителна дървесина -колове; акация | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 35 | 1435,00 |
|  |  | Дребна строителна дървесина-технологична; избк | 38,00 | 41,67 | 79,67 | 1 | 79,67 |
|  |  | Дребна строителна дървесина- колове; акация | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 5 | 205,00 |
|  |  | Дърва – дърва за огрев; бл, цр, гбр, кдб, кгбр, глдч, | 41,00 | 45,45 | 86,45 | 4239 | 366461,55 |
|  |  | Дърва – чб | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 399 | 16359,00 |
|  |  |  |  |  |  | **ВСИЧКО:** | **395 804,65** |
|  |  |  |  |  |  | **ГАРАН**  **ЦИЯ 5%** | **19 790,23** |

**Забележка: Добитите количества широколистни дърва за огрев ще бъдат предоставени за отопление през отоплителен сезон 2025/2026 г. за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) и за местното население на територията на Община Поморие.**

1.2. Краен срок за сеч и извоз до временен склад – **30.11.2025 г.**

1.3.Срок за извършване на услугата „Товарене, транспортиране и разтоварване на добитите широколистни дърва за огрев ” - **31.12.2025 г.**

**Транспортирането на добитите широколистни дърва за огрев ще се извършва от Изпълнителя в съответствие с представени, утвърдени от кметовете/кметските наместници списъци на правоимащите лица за населените места:** с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково , гр. Помориеи кв. Каменар**.**

**2.** Участниците в открития конкурс следва да внесат предварително гаранция за участие в размер на 5% от началната цена на обекта, а именно: **19790,23 л**в. /деветнадесет хиляди седемстотин и деветдесет лв., 23 ст./

- Представя се под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС” гр. Поморие:

Банка: **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД**

**IBAN:BG10UNCR70003324258275**

**BIC:UNCRBGSF**

**Вносима всеки работен ден, краен срок - 16.00 часа на 20.02.2025 г.**

**3.** За да бъдат допуснати до участие в конкурса, участниците следва да са търговци по смисъла на Търговския закон, вписани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗГ, притежаващи удостоверение за регистрация с право да извършват съответната дейност. Кандидатите трябва да депозират в деловодството на ОП „ОГСС“ гр. Поморие, **всеки работен ден от 9:00 – 17:00 часа, краен срок до 16:00 ч. на 20.02.2025 г.,**оферта, която задължително съдържа:

**а)** **Заявление за участие** по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2, и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса;

**б)** **Декларация**, че участникът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмет на Община Поморие или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

-не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

-няма парични задължения към държавата и Община Поморие, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

- е внесъл в срок гаранция за участие в конкурса;

- отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, а именно:

- Бензинов моторен трион – 5 (пет) броя.Като доказателства за установяване наличието на обстоятелството – 5 бр. бензинови моторни триона, участниците следва да представят документ за собственост, заверени копия на фактури, доказващи правото на собственост;

- Товарни превозни средства - 4 (четири) броя, годни да осъществяват транспортиране на дърва за огрев. Като доказателства за установяване наличието на това обстоятелството участниците следва да представят документ за собственост- свидетелство за регистрация на МПС за всяка едно от товарните превозни средства и талон за преминат годишен технически преглед.

- Горски специализиран трактор-влекач – 1 (един) броя;Като доказателство за установяване наличието на обстоятелството –кандидатите следва да представят заверен документ за правото на собственост, както и свидетелство за регистрация на МПС и талон за преминат годишен технически преглед.

- Участниците следва да разполагат с човешки ресурс, както следва:

- 5 (пет ) бр. секачи. Участниците трябва да имат сключени трудови договори при петдневна работна седмица и на пълен 8 часов работен ден с минимум **5 (пет)**работника на длъжността „секач”, притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. **Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в НАП, към датата на подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовите договор могат да бъдат и срочни, като крайният им срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейността „сеч и извоз до временен склад“ в обекта - 30.11.2025 год.**

**-** 1 (един) бр. водач на трактор – Участниците трябва да имат сключен трудов договор при петдневна работна седмица и на пълен 8 часов работен ден с минимум 1(един) работник на длъжността „тракторист“ притежаващ свидетелство за придобита правоспособност категория Твк Г. **Трудовият договор с това лице трябва да е сключен и регистриран в НАП, към датата на подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовият договор може да бъде и срочен, като крайният му срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейността „сеч и извоз до временен склад“ в обекта - 30.11.2025 год.**

**- 4** (четири) бр. водачи на товарни превозни средства, годни да осъществяват транспортиране на дърва за огрев – Участниците трябва да имат сключен трудов договор при петдневна работна седмица и на пълен 8 часов работен ден с минимум 4 (четири) работника на длъжността „шофьор“ притежаващи свидетелство за придобита правоспособност - минимум категория „С”. **Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в НАП, към датата на подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовите договор могат да бъдат и срочни, като крайният им срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейността „транспортиране на добитите широколистни дърва за огрев** **“ в обекта -31.12.2025 год.**

**в)** **плик "Ценово предложение";**

3.1. Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

3.2. Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3, букви "а" и "е" от Наредбата, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;

5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

3.3.Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по чл.18 ал. 1 от Наредбата, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.

3.4.Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участникът присъства на конкурса,чрез свой **упълномощен представител** - оригинал или заверено от участника копие.

**4.** Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

**5.** В плика по т.4 от настоящата заповед се поставят документите, изисквани от възложителя, както и отделен запечатан непрозрачен плик „Ценово предложение", наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта.

**6.** Пликът „Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника.

**7.** При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

**8.** Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.7.

**9.** Възложителят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник, когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове.

**10.** Определеният за изпълнител участник, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на сто от достигната стойност на обекта.

**11.** Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител участник:

11.1. парична сума, внесена по сметка на възложителя;

11.2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.

**12.** В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя.

**13.** Когато определеният за изпълнител участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

**14.** Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни, считано от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

14.1.Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

14.2. Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

**15.** Изпълнителят на дейностите посочени в заповедта се определя въз основа на оценка на офертите по критерия **НАЙ-НИСКА ЦЕНА.**

**16.** Кандидатите могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през всички работни дни, **краен срок до 12.00 часа на 20.02.2025 г. включително**. Огледът се извършва в присъствие на представител от ОП „ОГСС “ Поморие.

**17.** Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс;

**-**Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от *страницата на общината* [*www.pomorie.bg*](http://www.pomorie.bg), *без заплащане*, или *да я закупят от деловодството на ОП „ОГСС”, ул. Солна № 5,* всеки работен ден от 9:00 – 17:00 часа, **краен срок – 16:00 часа на 20.02.2025 год**. Цената на тръжната документация е **50,00 (петдесет)** лева без ДДС.

**18.** Място и срок за подаване на офертите;

- Участниците следва да депозират офертите си в сградата на ОП „ОГСС” , гр. Поморие, ул. „Солна“ №5, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа - **краен срок до 16:00 часа на 20.02.2025 год.**

**19.** Място, дата и час на провеждане на конкурса;

- Откритият конкурс ще бъде проведен на **21.02.2025 год. от 14:00 часа** в административната сграда на **Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” №5.**.

**20.** Възложителят **не допуска** наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник;

**21.** До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането възложителят публикува разяснението на интернет страница си, без да посочва лицето, направило искането.

**22.** При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

**23.** До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

**24.** Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва.

**25.** Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след получаване на списъка с участници и представените оферти.

**26.** При открития конкурс не са задължени, но имат право да присъстват лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания.

**27.** Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

**28.** Комисията отстранява от конкурса участник:

1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

**29.** Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от по-нататъшно участие.

**30.** В открития конкурс комисията отваря пликове „Ценово предложение" на всички допуснати участници и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.

**31.** Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна писмена обосновка за образуването и.

**32.** Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на дейността;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на дейността.

**33.** Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява.

**34.** Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в документацията за участие в конкурса, а при открит конкурс определя класирания на първо и на второ място.

**35.** Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития конкурс за конкретния обект съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена.

**36.** Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител.

**37.** Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.

**38.** Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване.

**39.** Заседанията на комисията при открития конкурс до изготвянето на протокола са публични.

**40.** Настоящата **заповед** за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – общинска собственост, да се публикува на **интернет страницата** на Община Поморие, както и да се постави на видно място в сградата на Община Поморие, съгласно **чл. 14, ал. 1** от „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, ***най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите****.*

**41.** Настоящата заповед се издава на основание **чл. 15, ал. 3** от „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, като чрез нея **одобрявам** и **утвърждавам** конкурсните документи за участие в процедурата, съгласно **чл. 16, ал. 1** от цитираната в тази точка **Наредба**.

**42.** Копие от заповедта да се приложи към конкурсните документи за участие в процедурата, наред с другите документи и образци*.*

***Х ИНЖ. ПЕТКО СТАМБОЛИЕВ***

***Директор на ОП „ОГСС” гр. Поморие***

***Подписано от инж. П. Стамболиев***

**УСЛОВИЯ**

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС**

за предоставяне извършването на комплекс от дейностти в Обект 2502/ЛФ 2025 г. на територията на Община Поморие от ОГТ- сеч и извоз до временен склад, както и товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) и за Местното население /МН/ на територията на Община Поморие за населени места- с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, кв. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково и гр. Поморие

**I. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:**

Предоставяне извършването на комплекс от дейности в Обект 2502/ЛФ 2025 г. на територията на Община Поморие от ОГТ - сеч и извоз до временен склад, както и товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) и за Местното население /МН/ на територията на Община Поморие за населени места- с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, кв. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково и гр. Поморие

**при начално определена обща цена за извършване на дейността, количества и единични цени по категории и сортименти дървесина, както следва:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕКТ | ОТДЕЛ, ПОДОТДЕЛ | КАТЕГОРИЯ/  СОРТИМЕНТ | ЦЕНА, ЛВ/ПЛ.М3  БЕЗ ДДС  ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА | ЦЕНА, ЛВ/ПЛ. М3 БЕЗ ДДС, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА | ЦЕНА, ЛВ/ПЛ. М3  БЕЗ ДДС,  ДОБИВ +ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА | КОЛИЧЕСТВО,  ПЛ. М3 | ВСИЧКО  ЛВ/ПЛ. М3  БЕЗ ДДС |
| **2502** | 92 а, б, в; 160 к, л; 111 д; 113 а, б; 112 ж; 91 в;  72 а, б, д; 105 а; 143 а, ж, е; 71 б; 138 ж; 158 ж | Едра строителна дървесина -трупи за бичене 18-29 см; блцр | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 21 | 987,00 |
|  |  | Средна строителна дървесина -технологична; бл,цр, избк | 38,00 | 41,67 | 79,67 | 129 | 10277,43 |
|  |  | Средна строителна дървесина -колове; акация | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 35 | 1435,00 |
|  |  | Дребна строителна дървесина-технологична; избк | 38,00 | 41,67 | 79,67 | 1 | 79,67 |
|  |  | Дребна строителна дървесина- колове; акация | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 5 | 205,00 |
|  |  | Дърва – дърва за огрев; бл, цр, гбр, кдбкгбр, глдч, | 41,00 | 45,45 | 86,45 | 4239 | 366461,55 |
|  |  | Дърва – чб, | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 399 | 16359,00 |
|  |  |  |  |  |  | **ВСИЧКО:** | **395804,65** |
|  |  |  |  |  |  | **ГАРАНЦИЯ 5%** | **19790,23** |

**Забележка: Добитите количества широколистни дърва за огрев ще бъдат предоставени за отопление през отоплителен сезон 2025/2026 г. за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) и за местното население на територията на Община Поморие.**

● Краен срок за сеч и извоз до временен склад – **30.11.2025 г.**

**●** Срок за извършване на услугата „Товарене, транспортиране и разтоварване на добитите широколистни дърва за огрев ” - **31.12.2025 г.**

**Транспортирането на добитите широколистни дърва за огрев ще се извършва от Изпълнителя в съответствие с представени, утвърдени от кметовете/кметските наместници списъци на правоимащите лица за населените места:** с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, кв. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково и гр. Поморие**.**

**II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:**

Откритият конкурс ще бъде проведен на **21.02.2025 год. от 14:00 часа** в административната сграда на **Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” №5.**..

**III. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

Началната цена за обекта, **над** която участниците **не** могат да правят валидни предложения е следната:

**395 804,65 (триста деветдесет и пет хиляди осемстотин и четири лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС**

**С процентното намаление на** предложената от кандидата цена спрямо началната цена посочена от Възложителя **се намалят началните цени по дейности при сключване на договора.**

**ІV. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА/ИТЕ.**

Участниците могат да направят оглед на обектите, със собствен превоз, през всички работни дни, краен срок до **12.00 часа на 20.02.2025 г.** Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

**V. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ**

Участниците следва да депозират офертите си в сградата на ОП „ОГСС” , гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа - **краен срок до 16:00 часа на 20.02.2025 год.**

**VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ**

**1.** За да бъдат допуснати до участие в конкурса, участниците следва да са търговци по смисъла на Търговския закон, вписани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗГ, притежаващи удостоверение за регистрация с право да извършват съответната дейност. Кандидатите трябва да депозират в деловодството на ОП „ОГСС“ Поморие, **всеки работен ден от 9:00 – 17:00 часа, краен срок до 16:00 ч. на 20.02.2025 г.,**оферта, която задължително съдържа:

**а)** Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2, и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса;

**б)** Декларация, че участникът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмет на Община Поморие или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

-не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

-няма парични задължения към държавата и Община Поморие, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

- е внесъл в срок гаранция за участие в конкурса;

- отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, а именно:

- Бензинов моторен трион – 5 (пет) броя.Като доказателства за установяване наличието на обстоятелството – 5 бр. бензинови моторни триона, участниците следва да представят документ за собственост, заверени копия на фактури, доказващи правото на собственост;

- Товарни превозни средства - 4 (четири) броя, годни да осъществяват транспортиране на дърва за огрев. Като доказателства за установяване наличието на това обстоятелството участниците следва да представят документ за собственост- свидетелство за регистрация на МПС за всяка едно от товарните превозни средства и талон за преминат годишен технически преглед.

- Горски специализиран трактор-влекач – 1 (един) броя;Като доказателство за установяване наличието на обстоятелството –кандидатите следва да представят заверен документ за правото на собственост, както и свидетелство за регистрация на МПС и талон за преминат годишен технически преглед.

- Участниците следва да разполагат с човешки ресурс, както следва:

- 5 (пет ) бр. секачи. Участниците трябва да имат сключени трудови договори при петдневна работна седмица и на пълен 8 часов работен ден с минимум **5 (пет)** работника на длъжността „секач”, притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. **Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в НАП, към датата на подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовите договор могат да бъдат и срочни, като крайният им срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейността „сеч и извоз до временен склад“ в обекта - 30.11.2025 год.**

**-** 1 (един) бр. водач на трактор – Участниците трябва да имат сключен трудов договор при петдневна работна седмица и на пълен 8 часов работен ден с минимум 1(един) работник на длъжността „тракторист“ притежаващ свидетелство за придобита правоспособност категория Твк Г. **Трудовият договор с това лице трябва да е сключен и регистриран в НАП, към датата на подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовият договор може да бъде и срочен, като крайният му срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейността „сеч и извоз до временен склад“ в обекта - 30.11.2025 год.**

**- 4** (четири) бр. водачи на товарни превозни средства, годни да осъществяват транспортиране на дърва за огрев – Участниците трябва да имат сключен трудов договор при петдневна работна седмица и на пълен 8 часов работен ден с минимум 4 (четири) работника на длъжността „шофьор“ притежаващи свидетелство за придобита правоспособност- минимум категория „С”. **Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в НАП, към датата на подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовите договор могат да бъдат и срочни, като крайният им срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейността „транспортиране на добитите широколистни дърва за огрев** **“ в обекта-31.12.2025 год.**

**в)** плик "Ценово предложение";

**2.** Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

**3.** Изискванията на чл.18,ал. 1, т. 3, букви "а" и "е" от Наредбата, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;

5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

**3.** Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по чл.18 ал. 1 от Наредбата , които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.

**4.** Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участникът присъства на конкурса,чрез свой  **упълномощен представител** - оригинал или заверено от участника копие.

**VІІ. ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

**1.** Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

**2.** В плика по т.1 от настоящия раздел се поставят документите, изисквани от възложителя, както и отделен запечатан непрозрачен плик "Ценово предложение", наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта.

**3.** Пликът "Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника.

**4.** При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

**5.** Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.4 от настоящия раздел.

**6.** Възложителят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник, когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове.

**VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**1.** Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на сто от достигната стойност на обекта.

**2.** Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител участник :

1. парична сума, внесена по сметка на възложителя;

2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.

**3.** В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя.

**4.** Когато определеният за изпълнител участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

**ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**1.** Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни, считано от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

**1.1.**Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

**1.2**. Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

**2.** Изпълнителят на дейностите посочени в заповедта се определя въз основа на оценка на офертите по критерия-**НАЙ-НИСКА ЦЕНА.**

**3.** Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс;

Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от *страницата на общината* [*www.pomorie.bg*](http://www.pomorie.bg), *без заплащане*, или *да я закупят от деловодството на ОП „ОГСС”, ул. Солна № 5,* всеки работен ден от 9:00 – 17:00 часа, **краен срок – 16:00 часа на 20.02.2025 год**. Цената на тръжната документация е **50,00 (петдесет)** лева без ДДС.

**4.** Възложителят **не допуска** наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник;

**5.** До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането възложителят публикува разяснението на интернет страница си, без да посочва лицето, направило искането.

**6.** При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

**7.** До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

**8.** Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва.

**Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА**

**1.** Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след получаване на списъка с участници и представените оферти.

**2. При открития конкурс не са задължени, но имат право да присъстват лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания.**

**3.** Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

**4.** Комисията отстранява от конкурса участник:

1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата ;

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

**5.** Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от по-нататъшно участие.

**6.** В открития конкурс комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати участници и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.

**7.** Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна писмена обосновка за образуването и.

**8.** Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на дейността;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на дейността.

**9.** Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява.

**10.** Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в документацията за участие в конкурса, а при открит конкурс определя класирания на първо и на второ място.

**11.** Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития конкурс за конкретния обект съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена

**12.** Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител.

**13.** Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.

**14.** Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване.

**15.** Заседанията на комисията при открития конкурс до изготвянето на протокола са публични.

**ХI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ**

Комисията оценява офертите по критерия **НАЙ-НИСКА ЦЕНА.**

За изпълнител на дейностите ще бъде определен участника, предложил най-ниска цена за обекта, за който участва.

**ХII. ХОД НА КОНКУРСА**

Откритият конкурс протича в следните етапи:

**Първи етап** - регистрация на участниците за участие в конкурса, чрез вписване в Регистъра по реда и часа на подаване на предложенията

**Втори етап** - допускане на кандидатите за участие чрез проверка редовността и достоверността на документите в офертата.

**Трети етап** – отваряне на плик "Ценово предложение", обсъждане и оценка редовността на офертите.

**Четвърти етап** – класиране на участниците, съставяне и подписване на протокол за проведения конкурс

**Пети етап** – издаване на заповед за обявяване на класирането и определяне на изпълнител, или прекратяване на процедурата.

**Шести етап** - сключване на договор.

**ХІІІ. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ**

Депозитите на кандидатите се задържат и освобождават по реда на чл. 31, 32 и чл. 33 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

**XІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

**1.** Възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител на дейността.

**2.** Договорът по т.1 се включват задължително всички предложения на участника в хода на проведения конкурс, въз основа на които е определен за изпълнител.

**3.** Договорът се сключва в 14 - дневен срок от:

1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или

2. съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.

**4.** При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по т. 3, непредставяне на изискуемите документи или недоказване с тях на декларираните обстоятелства възложителят със заповед определя за изпълнител участника, класиран на второ място.

**5.** В срока по т.3 участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал;

2. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;

3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран;

4. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран се представя и за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участието на такива

**6.** Документите по т. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.

**7.** В 3-дневен срок от изтичането на срока по т.3 комисия, определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените документи по т.5, за което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-дневен срок и се публикува на интернет страницата му.

**8.** Договор по т. 1 не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

1. в установения срок не представи документите по т. 5 или представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;

2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

3. има парични задължения към Община Поморие, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

**9.** Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се установят обстоятелствата по т.8, подт. 1, възложителят издава заповед, с която определя за изпълнител класирания на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата.

**10.** В случай, че от момента на сключване на договора до началото на неговото изпълнение има срок по-дълъг от 30 дни, задължително в договора се включват клаузи за правата и задълженията на страните при евентуално възникване на форсмажорни обстоятелства.

**XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**1.** Насажденията, включени в обекта се предават на изпълнителя от Кмета на Община Поморие или от оправомощено от него лице с издаване на писмено позволително за сеч и подписване на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се издават в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя, който ги подписва .

**2.** В случай, че изпълнителят не поиска позволително за сеч в определения от Възложителя срок съгласно договора, договорът може да се прекрати едностранно от Възложителя.

**3.** Сроковете за плащане на цената, сроковете за издаване и получаване на позволителното за сеч и крайните срокове за сеч и извоз се определят в договора .

**4.** Плащането на цената се извършва на посочена в договора банкова сметка на изпълнителя.

**5.** Крайният срок за плащане на цената на обекта се определя в договора.

**6.** Крайният срок на договора за обекта е **31.01.2026 г.**

**7.** Фактурирането на добитата дървесина се извършва по асортименти

**8.** Изпълнителят няма право да предоставя на трети лица правата по договора за възлагането на дърводобива.

**Настоящите конкурсни условия са разработени съгласно изискванията на Закона за горите и НУРВИДГТДОСПДНГП, като за неуредените положения в тях се прилага Наредбата**

За контакти и информация - инж. П. Стамболиев – Директор ОП „ОГСС“.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

По реда на чл. 18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Долуподписаният........................................................................................................................ ЕГН……………….................................

*/собствено бащино фамилно име /*

адрес:………………………………..………………………..................………………………

*/постоянен адрес/*

лично и в качеството ми на .......................................……………………..,

*/-управител,съдружник ,изпълнителен директор,прокурист и т.н /*

на………………………………...................…………………………………............................ */наименование на ЮЛ или на ЕТ – участник в процедурата/*

с ЕИК........................................................

Адрес на управление:………………..............……………………………...............................

тел./факс……….............................................……………….., e-mail: …

**Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм, за престъпление по чл.194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация;

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) Кметът на Община Поморие с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;

6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;

7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и Община Поморие, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

8. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в конкурса;

9. Представляваният от мен участник, отговаря на техническите и квалификационните изисквания на Възложителя за извършване на дейността.

**Забележка**:

Декларацията е строго лична и не може да бъде попълнена от упълномощено лице.

1.Редът за попълване на Декларацията и оправомощените лица, които следва да я попълват са изрично посочени в конкурсните условия, в съответствие с разпоредбата на чл.18,ал.2,ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо декларацията, както и всички документи, които са на чужд език, се представят от участника в официално заверен превод на български език.

Настоящoто декларирам във връзка с участие в открит конкурс за възлагане на услуга по чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обекти на територията на Община Поморие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата................................

ДЕКЛАРАТОР:.................................

Гр.................................... / подпис/

До Председателя на Комисията за провеждане на открит конкурс

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

за възлагане извършването на комплекс от дейности в Обект 2502/ЛФ 2025 г. на територията на Община Поморие от ОГТ - сеч и извоз до временен склад, както и товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) и за Местното население /МН/ на територията на Община Поморие за населени места- с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, кв. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково и гр. Поморие

От………………………………………………………………………………..............………,

*(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)*

Управител ( упълномощен представител) на..........……………………...........….................,

*(наименование на търговеца)*

Със седалище и адрес на управление:.....................................................................................,

с ЕИК**………………….....,** тел………………....факс……...………ел.поща.....................…..

**ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

**1.** Желая да участвам в открит конкурс за възлагане на дейността в Обект №........................................................................................................................................

**2.** Управляваната от мен фирма ........................................................................ е регистрирана в публичния регистър на ИАГ по чл 241 от ЗГ за дейността „Добив на дървесина” и притежава Удостоверение №..................................................................................

**3.**Наетият по трудов договор лесовъд .......................................................................................................................................................

е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и организация на добива на дървесина” и притежава Удостоверение №......................................

3.1. *На основание чл. 18, ал. 2 от Наредбата, заявявам, че посоченият от мен подизпълнител ……………………, отговаря на поставените от Вас условия, като същият, е* регистриран в публичния регистър на ИАГ, по чл.241 от Закона за горите, за **дейност: „добив на дървесина”** и притежава Удостоверение №……………………………….

*(посочва се номер на удостоверение и наименование на лицето, на което е издадено).* Наетият по трудов договор лесовъд ……………………………………………………. е регистриран в публичния регистър на ИАГ, по чл.235 от Закона за горите, за дейност по чл.233 ал.1 т.4 от ЗГ:**„планиране и организация на добива на дървесина”** и

притежава Удостоверение №.............................................................................................

4**.** Срокът на валидност на офертата ми е 90 *(деветдесет)* календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

**5.** Запознат (а) съм с всички условия и предмета на възлаганата поръчка чрез провеждане на открит конкурс, както и с проекто-договора и се считам обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта.

**6.** Информиран/а съм, че органът, открил открития конкурс ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящия документ за целите на провеждане на открития конкурс, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

..................2025 г.

ЗАЯВИТЕЛ:.............………………….…....

*(подпис и печат)*

***Забележка*:** Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи за участие в открития конкурс.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От …………..….…………………………………………………………………......…………

*(име на юридическото лице)*

с адрес на управление:...............................................................................................................

представляван/о от ........................................................…………..………………………...…

*(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)*

живущ на адрес: ……………………………...................…................................…………….., с ЕГН……………………........, л.к.№..........................................., издадена на ......................,

от .........................................................., в качеството си на ..................................……………

**Правя следнотоценово предложение:**

За **Обект №.........................................,** отд............................................................................., в териториалния обхват на Община Поморие;

**При начална цена за Обекта :**

**........................................( ........................................................................)лв. без ДДС**

(словом)

**Предлагам цена:**

**........................................( ........................................................................)лв. без ДДС**

(словом)

**Гр. ................................... Подпис:.................................**

**Дата ...............................2025 г.** (печат)

|  |  |
| --- | --- |
| **cropped-site-icon** | **ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ**  **„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО“**  8200 Поморие, ул. Солна 5  тел. 0596/ 26342  e-mail: [op\_ogss@pomorie.bg](mailto:op_ogss@pomorie.bg); www.pomorie.bg |

ПРОЕКТ!

**УТВЪРДИЛ:**

**ИВАН АЛЕКСИЕВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ**

**ДОГОВОР**

**№ ………/……………..г.**

**За възлагане изпълнението на комплекс от дейности в Обект 2502/ЛФ 2025 г. на територията на Община Поморие от ОГТ –добив на дървесина, както и товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев** за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) за задоволяване нуждите на местното население /МН/ на територията на Община Поморие за населени места- с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково, гр. Поморие и кв. Каменар.

Днес, ……….2025 г., в гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас, в административната сграда на Община Поморие, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и Заповед **№ РД……/……2025 г**.на Директора на ОП “ОГСС“ Поморие за определяне на изпълнител между:

**1.Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ Поморие, ЕИК 0000571790217, адрес на управление гр. Поморие, ул. „Солна“ №5, представлявано от инж. Петко Стамболиев – Директор, и Сабрие Смаил – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна**

и

**2. „…… със седалище и адрес на управление: с….., ЕИК.……., представлявано от …………, в качеството му на управител, с лиценз №…………..., от друга страна, като ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното**,

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:**

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

І.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши комплекс от дейности в **Обект 2502/ЛФ 2025** г. на територията на Община Поморие от ОГТ –добив на дървесина, както и товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев за структурни звена (кметства, училища, социални домове и др.) за задоволяване нуждите на местното население /МН/ на територията на Община Поморие за населени места- с. Александрово, гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Косовец, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, гр. Каблешково, гр. Поморие и кв. Каменар , срещу договорената между страните цена.

І.2.Дървесината по т.1.1 е в **Обект 2502 отд. …………,** дървесен вид –…………, обем от…..плътни куб.м. маса и качество съгласно сортиментните таблици.

Обектът се предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с издаване на позволителното за сеч и предавателно-приемателен протокол.

Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за сортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция.

Заплащането на услугата товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества широколистни дърва за огрев се извършва въз основа на количествата по издадени превозни билети.

При подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение на същия, в размер на **……..** лв. /ако гаранцията за изпълнение надвишава гаранцията за участие, ако не я надвишава гаранцията за участие се трансформира в гаранция за ипълнение/.Гаранцията за изпълнение се освобождава при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящия договор, извърши услугата качествено, в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове.

І.3. Крайният срок на договора е **31.01.2026 г**.

І.4. Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни, при условията на настоящия договор.

І.5. Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са следните:

- добитата дървесина се фактурира след изготвяне на съответния приемо-предавателен протокол за нея. Приемането на добитата дървесина се извършва минимум един път месечно;

- срокове за плащане: **не по-късно от 45 работни дни** от датата на представяне на издадената фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

-**срок за извоз до временен склад – 30.11.2025 г.;**

**-срок за транспортирането на добитата дървесина до адресите на правоимащите лица от населени места на територията на Община Поморие –31.12.2025 г**.;

Гаранцията за изпълнение се връща след приключване на всички възложени дейности.

**II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**.

ІІ.1. **Заплащането на цената по договора ще се извършва на единица мярка плътен куб.м за услугата сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на временен склад и за товарене, транспортиране на дървесината от временен склад, и разтоварване в населени места на територията на Община Поморие**

Цената (без ДДС), която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заплати, е както следва:

**За сеч и извоз до временен склад – ………….**

**За транспорт – ………**

ІІ.2. Плащането на цената се извършва по банков път.

ІІ.3. Ако по време на сечта се добият непредвидени по т.2.1. сортименти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цена за добива им по допълнително утвърдена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** план-сметка.

ІІ.4. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по сортименти съгласно изискванията на БДС и техническото задание за Обекта.

**III. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА**

ІІІ.1. Предаването на обекта се извършва от Кмета на Община Поморие или упълномощено от него лице с издаване на позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя, който ги подписва.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се яви в ОП «ОГСС» Поморие да получи позволително за сеч **най-късно до 5 (пет) работни дни** след датата на сключване на настоящия договор.

ІІІ.2. От деня на получаване на позволителното за сеч определеното сечище се счита за предадено на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, но се намира под охраната на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ІІІ.3. Рискът от случайното погиване на дървесината е за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди и след издаване на позволителното за сеч.

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

ІV**. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право**:

1.1.Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на **изпълнителя** при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

1.2.Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.2.1.Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

1.2.2.Не спазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);

1.2.3.Не спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

1.2.4.Неспазване на противопожарните и други изисквания;

1.2.5.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

1.3.Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до времените складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

1.4.Да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта.

1.5.Да заявява писмено на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** добиването на допълнителни специални сортименти дървесина.

1.6.Да инициира с писмена покана приемането на извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа при налични количества дървесина на временен склад.

1.7.Да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

1.8.Да предложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнително споразумение за извършване добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по сортименти дървесина за съответното насаждение.

1.9.Да промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 1.8, като заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само действително извършената дейност.

1.10. Възложителят има право при необходимост да добавя, заменя или отказва насаждения в обекта, с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя

**ІV. 2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТe длъжен**:

2.1.Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания му по чл. 235 от ЗГ лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни от издаване на позволителното за сеч и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта.

2.2.Да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т.2.1.

2.3.Да осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в общинските горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.

2.4.Да следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по сортименти, съгласно БДС/ЕN, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

2.5.Да дава задължителни указания и препоръки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

2.6.Да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при наличие на добита дървесина на временен склад, като за добитата дървесина се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

2.7.Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършената работа в срок не по-късно от 45 (четиридесет и пет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.

2.8.Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

2.9.Да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2.10.Да освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.

2.11.Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание раздел IV, т. 1.2.5, 1.3 и 1.4, с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**V. 1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1.1.Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

1.2.Да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.

1.3.Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

1.4.Дапоиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.

1.5.Да заяви писмено промяна на одобрените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

1.6.Да откаже да добие допълнително заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** специални асортименти дървесина.

**V. 2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен:**

2.1.Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

(a) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

(б) за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

(в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

(г) при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

2.2.Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.

2.3.Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.

2.4.Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

2.5.Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.

2.6.Да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

2.7.Да направи за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предвидените в технологичния план извозни пътища.

2.8.Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

(а) на технологичните планове и указанията на служителите на ОП „ОГСС“ Поморие по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

(б) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ОП „ОГСС“ Поморие, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

(в) да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

(г) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

2.9.Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) .

2.10.Да добива, допълнително заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** специални асортименти дървесина, при постигнато споразумение

2.11.Да не допуска нараняване на стоящия дървостой, подраста, другите горски ресурси и почвите по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

2.12.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

2.13Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация, необходима за осъществяването му.

2.14.Да не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора-

2.15.Да натовари, транспортира и разтовари добитите широколистни дърва за огрев в определените населени места в срок до **31.12.2025** година.

2.16.Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредба № 1 за КОГТ.

2.17.Всички лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, следва да бъдат на трудови правоотношения, с валидно подписани трудови договори, отговарящи на изискванията на българското законодателство. При назначаване на нови работници от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и възлагането им на дейности по добив на дървесина следва незабавно същите да подадат информация/справка до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Новоназначените лица, извършващи дейности по дърводобив, следва да отговарят на предварително обявените изисквания.

2.18.По отношение дейностите по дърводобив, наетите лица извършващи сеч, следва да притежават **валидно свидетелство за управление на БМТ**, като работниците следва да носят същото в себе си при работа, с оглед задължението им да го представят при поискване от проверяващите лица. Копия от свидетелствата да се представят преди започването на сечта и се прилагат към досиетата на насажденията.

2.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да**:

- информира всички свои работници за изискванията, касаещи добива на дървесина, товаренето, транспортирането и разтоварването на дървесината..

- проведе начален, на работното място, периодичен, ежедневен и при необходимост – извънреден инструктаж на работниците и/или служителите си. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- спазва разпоредбите на Закона за горите и поднормативните актове, които го уреждат, Закона за лова и опазване на дивеча, правилника по прилагането му, Кодекса на труда, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия труд на работните места и при използване на работното оборудване, Правила за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове, уреждащи материята.

- спазва също действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

2.20. В подписаните договори между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и служителите /работниците/ му, работещи със специализирана техника, използвана за работа в горските територии, да бъде регламентирано като двустранно задължение спазването на здравословните и безопасни изисквания за работа в горите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури на посочените служители и/или работници предпазно оборудване и специално предпазно работно облекло за секачите, в т.ч.: специализирани предпазни каски с протектор за очите, антифони, жилетки с предупредителен цвят, специализирани обувки с обезопасени метални бомбета, специализирани предпазни панталони, специализирани защитни ръкавици за помощните или общи работници: предпазни каски; жилетки с предупредителен цвят, специализирани обувки с обезопасени метални бомбета, специализирани защитни ръкавици;

2.21. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да води, съгласно изискванията на закона – регистър на трудовите злополуки.

2.22.При попълване на първоначален чек лист, преди или по време на настаняване в обекта, представителят фирмата да се запознае и информира за намиращите се в същия защитени растителни и животински видове. Работниците в обекта, следва да бъдат запознати с предоставената информация.

2.23. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да:

- постави на всички подстъпи към сечищата табели с надпис - „ВНИМАНИЕ ВОДИ СЕ СЕЧ“, с размер на табелата – видима от разстояние.

- постави табела с надпис „МЯСТО ЗА СМЯНА НА ГСМ“, с размер на табелата – видима от разстояние /за всеки подотдел в обекта/. До табелата следва да има поставено средство за абсорбиране на петролни продукти – сандъче или чувалче с трици /дървесни стружки/, бентонит, пясък или други хигроскопични материали.

- постави табела с надпис „МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ“, където следва да има поставен чувал за смет, с размер на табелата – видима от разстояние /за всеки подотдел в обекта/;

- задължи работниците си ползващи БМТ, задължително да използват специално обозначените места съгласно поставените табели – по смяна на ГСМ и място за отпадъци.– задължи работниците си да извозят събраните отпадъци и абсорбенти, до регламентираните за това места или сметища.

2.24.По време на действие на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва в съответствие с разпоредбите на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон, приет от 37-мото НС, на 16.03.1995г. – ДВ, бр. 28 от 1995г., в сила от 10.08.1995г.), Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове, да опазва околната среда – прилежащите на сечището територии и тези извън неговите очертания, включително и районите на бивакуване /ако има такива/ като съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквания изнася всички битови, технически и недървесни отпадъци на регламентирани сметища и след работно време ги извозва до контейнерите за смет в населените места.

2.25. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** задължава работниците си:

- При извършване на сечта на дървесината – при поваляне на дърво, задължително следва се ползва предупредителен сигнал;

- При извеждането на сечта да се спазват изискванията на „Правилник за безопасни условия на труд“. При поваляне на стъблата следва да се прави „засек“ с оставяне на предпазна ивица, при събаряне на дърветата.

- При разкройването да се отделят на максимум всички ценни асортименти от стъблената част на отсечените дървета, с оглед не похабяването на ценната строителна дървесина .

- При поваляне на маркирана дървесина или при рампиране на сортименти на временен склад да запазват от нараняване оставащите на корен дървета, подраста, другите горски ресурси и почвите. Да се ограничи практиката на извозване на цели стъбла, за да се сведат до минимум нараняванията при влачене. Това да става само при невъзможност за извоз на асортименти и след разпореждане на издаващия позволителното лицензиран лесовъд и технолога по дърводобива.

- Задължително да разполагат с напълно заредени комплект за първа медицинска помощ /аптечка/ и пожарогасител, отговарящи на регламентираните изисквания.

- Да не работят сами на обектите

2.26.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури на работниците и/или служителите си, които остават да нощуват в гората подходящи места за спане, питейна вода и тоалетни, разположени на безопасни места така, че да не замърсяват околната среда. **Преди настаняването на работниците на бивак, мястото за него се съгласува с представител на** ОП „ОГСС“ гр. Поморие.

2.27.Да спазва изискванията на НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, другите нормативни актове, както и издадените в изпълнението им заповеди за техническата безопасност, охрана на труда и противопожарни изисквания, като поема отговорност при неизпълнението им и злополуки с наети от него работници и/или служители. Паленето на огън да се извършва само на определени за това места и съобразно Наредба № 8/2012год.

2.28**.** При транспортиране на дървесина, водачи на МПС и товарачи, следва задължително да бъдат оборудвани с предпазни каски и жилетки с предупредителен цвят. Превозните средства с който се извършва извоза на дървесина, следва да бъдат оборудвани от изпълнителя със сандъчета или чували с абсорбционни материали, необходими при наличие на установен теч на горива или масла.

2.29**.** Задължителни изисквания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, касаещо оборудването на горските специализирани трактори: метална рама около цялата кабина, мрежа или решетка на задното стъкло и обезопасена лебедка.

- Задължителни изисквания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, касаещи оборудването на БМТ: действаща спирачка на веригата, уловител на веригата; антивибрационно окачване;

- блокировъчен ключ на газта

- специализирани туби за гориво и масло,

- калъф на веригата.

2.30**.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури използването на бензино-моторни верижни триони в добро техническо състояние, използващи по възможност биологично разградимо масло, както и да осигури местата за зареждането им.

**VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

VІ.1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

VІ.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

2.1. По раздел ІV, т. 2.1, 2.2 и 2.3 от настоящия договор – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е изпълнил задължението си.

2.2. По раздел ІV, т. 2.6. – неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.

2.3. За неспазване на определения срок по раздел ІV, т. 2.7. – възложителя дължи законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

VІ.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

3.1. По раздел V, т.2.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил задължението;

3.2. По раздел V, т. 2.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3.3. По раздел V, по т. 2.9. – неустойка в размер, равен на 50% от стойността на услугата за добива на неправилно разкоения по ценен асортимент;

3.4. По раздел V, по т. 2.15. – неустойка в размер, равен на 20% от стойността на цената за товарене, транспортиране и разтоварване за останалото количество дървесина на временен склад.

VІ.4. За неизпълнение на други задължения по договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи внесената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение като неустойка по договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не се освобождава от отговорността за възстановяване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

VІ.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи обезщетение за нанесени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

VІІ .1.Договорът се прекратява:

1.1. с изтичане срока на договора

1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

1.3.С едностранно писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

1.3.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** вече не отговаря на някое от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

1.3.2.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;

1.3.3.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

1.4.В случаите по раздел V , от т. 2.1 до т.2.4.;

1.5.При отказ от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши добива на дървесина, в случаите на раздел V, т. 1.6 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само действително извършената дейност.

VІІ.2.Седностраннописмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на което неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално добитите количества дървесина, като внесената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

VІІ.3.**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължио безщетение за пропуснати ползи, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка.

VІІ.4.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** виновно не изпълни задължението си:

3.1. раздел ІV по т. 2.1. и т.2.2.;

3.2. раздел ІV по т. 2.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

**VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

VIII.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма (чрез телеграф, телекс, препоръчана поща или в деловодството на ОП „ОГСС“)

VIII.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване .

VIII.3. Настоящият договор може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, в писмена форма.

VIII.4. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между страните и по взаимно съгласие, а когато такова липсва спорът се решава от съда.

VIII 5. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на общото българското законодателство.

*Настоящият договор съдържа …….. страници, състави се и се подписва от двете страни в три еднообразни оригинални екземпляра- един за изпълнителя и два за възложителя.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**............................................ ……………………………………**

**ИНЖ. ПЕТКО СТАМБОЛИЕВ…**

**ДИРЕКТОР ОП „ОГСС“ ГР. ПОМОРИЕ…..**

…………………….. ……………………………………

Сабрие Смаил - гл. счетоводител (………………………..)